**Projektin aloituspalaveri**

Aika ke 08.4.2020 klo 13.00–13.30

Paikka Ryhmän Discord-kanava

Osallistujat Arttu Rusanen (läsnä) - sihteeri

Jaakko Ikäheimo (läsnä) - puheenjohtaja

Konsta Holm (läsnä) - asiantuntija

1 Projektin tilanne

Ohjaimen testaus serverin kautta on testattu. Konsta on saanut tilemapin pääosin toimimaan.

2 Ongelmat ja ratkaisut

Uusia ongelmia ei tässä vaiheessa ole, ja niiden ilmetessä pyritään selvittämään ryhmän sisäisellä kommunikaatiolla projektiryhmän Discord-kanavalla. Tarvittaessa käytetään opettajia asiantuntijoina.

2 Seuraavat tavoitteet, tehtävät ja vastuuhenkilöt

Seuraavana tavoitteena olisi kentän lisääminen peliin. Jaakko aikoo testata Phaseri-kirjaston fysiikkamoottoreita ja tilemapin luomista. Mahdollisesti voisi yrittää monipelin luomista jos on aikaa.

3 Seuraava palaveri

Seuraava palaveri pidetään ryhmän Discord-kanavalla ke 15.4.2020 klo 13.00–13.30. Palaverissa tullaan käymään läpi projektin tilanne ja kunkin projektin jäsenen edistyminen, ja mahdollisesti ilmenneet ongelmat.

Arttu Rusanen

sihteeri

Liitteet -

Jakelu Arttu Rusanen, Jaakko Ikäheimo, Konsta Holm

Tiedoksi -