**Tilannepalaveri**

Aika ke 1.4.2020 klo 13.00–13.30

Paikka Ryhmän Discord-kanava

Osallistujat Jaakko Ikäheimo (läsnä) - puheenjohtaja

Konsta Holm (läsnä) - sihteeri

Arttu Rusanen (läsnä) - asiantuntija

1 Projektin tilanne

Ohjaimen kommunikointi Node/Express-palvelimen kanssa onnistuu ja

sen kautta pelille kommunikointi on testauksen alla. Kommunikaatiota on testattu yksinkertaisen pelin avulla. Jaakko on toteuttamassa reaaliaikaista kommunikaatiota Socket-kirjaston avulla, Arttu ja Konsta implementoivat pelin perusominaisuuksia ja karttaa.

2 Ongelmat ja ratkaisut

Artun Raspi ei lähde toimimaan, aikoo vielä testata, onko muistikortti viallinen, tarvittaessa hankkii uuden. Ei vaikuta projektin aikatauluun. Pelin kartassa käytetyn skaalauksen kanssa ongelmia, katsotaan voiko sovittaa sitä paremmin tai vaihdetaan tilemappia.

3 Seuraavat tavoitteet, tehtävät ja vastuuhenkilöt

Jaakko aikoo toteuttaa reaaliaikakommunikoinnin palvelimen ja selaimessa suoritettavan pelin välillä. Konsta aikoo suorittaa Phaseria käsittelevän Udemy-kurssin loppuun ja jatkaa pelin ominaisuuksien ja kartan toteutusta. Arttu jatkaa Javascriptin ja Phaserin opettelua sekä toimii tiiviissä yhteistyössä Konstan kanssa fysiikoiden ja animaatioiden toteutuksessa.

4 Seuraava palaveri

Seuraava palaveri pidetään ryhmän Discord-kanavalla ke 8.4.2020 klo 13.00–13.30. Palaverissa tullaan käymään läpi projektin tilanne ja kunkin projektin jäsenen edistyminen, ja mahdollisesti ilmenneet ongelmat.

Konsta Holm

sihteeri

Liitteet -

Jakelu Arttu Rusanen, Jaakko Ikäheimo, Konsta Holm

Tiedoksi -